

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«ДС № 353 г. Челябинска»

И.А. Шилкова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности для инвалидов объектов и

услуг в сфере образования филиала Филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска»

на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения уровня и качества их жизни.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №353 г. Челябинска» разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя.

Цели:

- создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов здания и территории филиала МБДОУ "ДС № 353 г.Челябинска" и предоставляемых услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов на период до 2025 года.

Задачи:

- реализация принятых, при утверждении Паспорта доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оснащение Филиала Филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска" приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг;

- включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников филиала Филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска» (в соответствии с Приказом Минтруда России N 527н от 30 июля 2015 г.), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия организационно-методического характера

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 353 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, улица Краснознаменная, д. 26

| № | Наименование рекомендуемых мероприятий | Визуализация | Ссылка на  нормативы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение ответственных за организацию разработки плана мероприятий («дорожной карты») должностных лиц (заместителя руководителя учреждения) и создание рабочей группы по разработке мероприятий **(*приказ по учреждению*).** |  | «Организационно-методические  указания» МИНТРУДА РОССИИ | Срок работ:  2 полугодие  2019 г. |
| 2. | Проведение обследования соответствия действующего здания и его помещений, в которых гражданам предоставляются услуги и порядка их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам. |  | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и МГН, с возможностью учета региональной специфики" | Срок работ:  2 полугодие 2019 г. |
| 3. | Разработка технических решений с целью расчета потребностей финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденным планом развития учреждения | Технические  решения приспособления  здания филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска»,  в части доступности для  инвалидов и МГН | «Организационно-методические  указания» МИНТРУДА РОССИИ | Срок работ:  2 полугодие 2019 г. |
| 4. | Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению объекта и порядков предоставлению услуг в соответствии с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденного плана развития учреждения. | План мероприятий  (дорожная карта)  по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а также порядка предоставления услуг |  | Срок работ:  2 полугодие 2019 г. |
| 5. | Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, и в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:  - путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги с помощью сотрудников учреждения;  - предоставление необходимой услуги, когда это возможно, по месту жительства или в дистанционном режиме (с использованием Интернет-ресурса). |  | Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности  при предоставлении услуг инвалидам  и другим МГН,  с учетом факторов, препятствующих доступности услуг | Срок работ:  2 полугодие 2019 г. |
| 6. | Предоставление в Министерство образования и науки Российской Федерации по установленным формам:  - предложений по включению в ведомственный план сведений об объектах, на которых инвалидам предоставляются услуги и на которых будут проводиться работы с целью повышения значений показателей их доступности для инвалидов.  - предложений по включению в ведомственный план сведений о мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, информационного, методического характера), проводимых в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются гражданам;  - предложений по включению в ведомственный план расчетов потребностей и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с их потребностями. |  |  | Срок работ:  2 полугодие 2019 г. |

Технические решения приспособления **здания филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения «детский сад №353 г. Челябинска»,**

**расположенного по адресу: 454008, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, дом 26**

в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

| № | Наименование рекомендуемых работ | Визуализация | Ед. изм. | Размер (площадь)  кол-во | Цена за ед. прод.  (руб.) | Общая стоимость  (руб.) | Ссылка на нормативы | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория, прилегающая к зданию филиала МБДОУ «ДС № 353г. Челябинска», находящаяся в ведении учреждения | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация входной группы на территорию Филиала Филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска» для МГН | | | | | | | | |
| 1.1. | Устройство автоматических откатных ворот с калиткой | Чертеж ворот | шт. | 1 | 147000,00 | 147000,00 | СП59.13330.2012 пункт 4.2.1. |  | |
| 1.2. | Прокладка кабельной линии для подключения электроворот |  | шт. | 1 | 22609,00 | 22609,00 |  |  | |
| 1.3. | Заказ и установка мнемосхемы территории Филиала Филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска» со стойкой из нержавеющей стали 905x1150 | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¼Ð½ÐµÐ¼Ð¾ÑÑÐµÐ¼Ð° | шт. | 1 | 77500,00 | 77500,00 |  |  | |
| II | Пути движения по территории филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска» | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 500x500 линия | Ð¢Ð°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¸ÑÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÐµÑÐ°Ð½ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ 500Ñ500 - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 66 | 1012,00 | 66792,00 |  |  | |
| 2.2. | Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 500x500 с конусообразными рифами | Ð¢Ð°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¸ÑÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÐµÑÐ°Ð½ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑ 500Ñ500 - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 3 | 990,00 | 2970,00 |  |  | |
| 2.3. | Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 500x500 диагональ | Ð¢Ð°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¸ÑÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÐµÑÐ°Ð½ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑ 500Ñ500 - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 4 | 990,00 | 3960,00 |  |  | |
| 2.4. | Приобретение клея для монтажа тактильной плитки | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÐºÐ»ÐµÐ¹ Ð´Ð»Ñ ÑÐ°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð»Ð¸ÑÐºÐ¸ | компл. | 4 | 3925,25 | 15701,00 |  |  | |
| 2.5. | Приобретение и установка тактильных пиктограмм 200x200: «Все категории инвалидов», «Для инвалидов в креслах-колясках», «Для инвалидов по слуху», «Для инвалидов по зрению», «Вход в помещение», «Выход из помещения» | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐ°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð¿Ð¸ÐºÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ñ | шт. | 13 | 890,00 | 11570,00 | ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, требования  СП |  | |
| III | Входная группа в здание филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска» | | | | | | | | |
| 3.1. | Ремонт входной группы. Установка стационарного пандуса в соответствии с требованиями нормативов. |  | п.м. | 2,2 | 237925,00 | 237925,00 | СП 59.13330.2012 Пункт 4.1.14 |  | |
| 3.2. | Согласование технических решений при прохождении проектной документации в гос.экспертизе |  | шт. | 1 | 11800,00 | 11800,00 |  |  | |
| 3.3. | Заказ и установка информационной таблички: Вывеска названия филиала МБДОУ «ДС № 353г. Челябинска» шрифтом Брайля 300x400 | Ð¤Ð°ÑÐ°Ð´Ð½Ð°Ñ_Ð²ÑÐ²ÐµÑÐºÐ°_Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÐ²ÐµÑ | шт. | 1 | 8200,00 | 8200,00 | СП59 13330.2012  Пункт 5.5.2. 5.5.3. |  | |
| 3.4. | Контрастное выделение проёмов и ступеней |  | шт. | 1 | 4100,00 | 8200,00 | ГОСТ52875-2007 |  | |
| 3.5. | Приобретение и монтаж противоскользящей ленты 25мм/17 м жёлтая | ÐÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐ·ÑÑÐ°Ñ Ð»ÐµÐ½ÑÐ° Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð°ÑÐºÐ¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÑÑÐ¿ÐµÐ½ÐµÐ¹ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |  |  | |
| 3.6. | Приобретение и монтаж противоскользящей ленты 50мм/17 м жёлтая | ÐÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐ·ÑÑÐ°Ñ Ð»ÐµÐ½ÑÐ° Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð°ÑÐºÐ¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÑÑÐ¿ÐµÐ½ÐµÐ¹ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 1 | 1900,00 | 1900,00 |  |  | |
| 3.7. | Приобретение и монтаж алюминиевого угла-порога с 3-мя противоскользящими вставками | ÐÐ»ÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²ÑÐ¹ ÑÐ³Ð¾Ð»-Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð³ Ñ 3-Ð¼Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐ·ÑÑÐ¸Ð¼Ð¸ Ð²ÑÑÐ°Ð²ÐºÐ°Ð¼Ð¸ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | м. | 6 | 490,00 | 2940,00 |  |  | |
| 3.8. | Приобретение и монтаж сотового противоскользящего покрытия антикаблук 10мм | Ð¡Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð¾Ðµ Ð³ÑÑÐ·ÐµÐ·Ð°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑÐ¸Ðµ ÐÐ½ÑÐ¸ÐºÐ°Ð±Ð»ÑÐº ÑÐ²ÐµÑÐ½Ð¾Ðµ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | м.кв. | 5 | 2100,00 | 10500,00 |  |  | |
| 3.9. | Приобретение и монтаж профиля алюминиевого антикаблук 10мм L-2,5м | ÐÐ»ÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²ÑÐ¹ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑÐ¸Ñ ÐÐ½ÑÐ¸ÐºÐ°Ð±Ð»ÑÐº 2,5 Ð¼ÐµÑÑÐ° - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | пог.м. | 4 | 750,00 | 3000,00 |  |  | |
| 3.10 | Приобретение и монтаж накладки HS-LP42 на ступени прямая | ÐÐ°ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÐ° Ð½Ð° ÑÑÑÐ¿ÐµÐ½Ð¸ HS-LP42 Ð¿ÑÑÐ¼Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐ·ÑÑÐ°Ñ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | м. | 2 | 260,00 | 520,00 |  |  | |
| 3.11 | Приобретение и монтаж алюминиевой полосы с 2-мя противоскользящими вставками | ÐÐ»ÑÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÐ° Ñ 2-Ð¼Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐ·ÑÑÐ¸Ð¼Ð¸ Ð²ÑÑÐ°Ð²ÐºÐ°Ð¼Ð¸ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | м. | 7 | 340,00 | 2380,00 |  |  | |
| IV | Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации (от входа в здание - до мест обслуживания) | | | | | | | | |
| 4.1 | Система вызова помощника с вибрационной, звуковой индукцией «Пульсар-3» |  | шт. | 1 | 26000,00 | 26000,0 | СП59 13330.2012Приказ Минтруда №627 | (рекомендуется при отсутствии возможности самостоятельно попасть в зоны обслуживания) | |
| 4.2. | Приобретение мобильного лестничного подъемника для организации доступа на второй этаж здания. |  | шт. | 1 |  |  | СП 59.13330.2012  5.2.17- 5.2.21.  ГОСТ Р 51630-2000 |  | |
| 4.3. | Заказ и установка мнемосхем 1 и 2 этажей 60x800мм. |  | шт. | 2 | 32500,00 | 65000,00 | СП59.13330.2012, пункт 7.1.8 |  | |
| 4.4. | Контрастное выделение дверей и проемов на путях эвакуации. |  | шт. | 10 | 1800,00 | 18000,00 | СП 59.13330.2012пункт 5.2.4 | Монтаж контрастной ленты по периметру дверного проема. | |
| 4.5. | Установка перил с двойным поручнем (900 и 500мм.), нерж. сталь AISI 304 на центральной лестнице | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÐ¸Ð» Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½ÑÐ¼ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½ÐµÐ¼ | п. м. | 7,5 | 11500,00 | 86250,00 |  |  | |
| 4.6. | Установка ограждения нерж. сталь AISI 304 на центральной лестнице | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÐ¸Ð» Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½ÑÐ¼ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½ÐµÐ¼ | п. м. | 9,6 | 10000,00 | 96000,00 |  |  | |
| 4.7. | Установка поручня пристенного, нерж. сталь AISI 304 на центральной лестнице | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÐ¸Ð» Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½ÑÐ¼ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½ÐµÐ¼ | п. м. | 12,3 | 2500,00 | 30750,00 |  |  | |
| 4.8. | Монтаж желтых двухсторонних кругов на всех прозрачных полотнах дверей внутри здания (d=100, мм) |  | шт. | 2 | 90 | 180 | СП59 13330.2012  Пункт 5.1.5. |  | |
| 4.9. | Приобретение и установка тактильных пиктограмм 100\*100мм. |  | шт. | 53 | 471,51 | 24990,00 | СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3.  ГОСТ Р 51256  и ГОСТ Р 52875. | Система средств ин-формационной под-держки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | |
| 4.10 | Наклеивание тактильных наклеек на ручки и поручни лестниц | Ð¢Ð°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð½Ð°ÐºÐ»ÐµÐ¹ÐºÐ¸ Ð½Ð° ÑÑÑÐºÐ¸ Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½Ð¸ 30Ñ110 - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | компл. | 10 | 265,00 | 2650,00 |  |  | |
| 4.11 | Приобретение и установка световых маяков (комплект с табличкой) | Ð¡Ð²ÐµÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÐº Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ð¹ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | компл. | 2 | 1693,00 | 5079,00 |  |  | |
| 4.12 | Приобретение и установка тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка «НОТТ» | Ð¢Ð°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð¾-Ð·Ð²ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¾Ñ ÐÐÐ¢Ð¢ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 6 | 1780,00 | 10680,00 |  |  | |
| V. | Зоны целевого посещения объекта (кабинеты, музыкальный зал и другие места обслуживания) | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение индукционной системы для размещения в местах нахождения инвалидов по слуху |  | шт. | 1 | 33500,00 | 33500,00 | СП 59.13330.2012 пункт 7.1.12 | В музыкальном зале и кабинетах |
| 5.2 | Приобретение пандуса перекатного для преодоления высокого порога на входной двери |  | шт. | 1 | 8398,00 | 8398,00 |  |  |
| 5.3. | Установка тактильных комплексных табличек (названия кабинетов) азбукой Брайля | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐ°ÐºÑÐ¸Ð»ÑÐ½ÑÐµ ÑÐ°Ð±Ð»Ð¸ÑÐºÐ¸ ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½ÐµÑÐ¾Ð² | шт. | 5 | 1800,00 | 9000,00 | СП 59.13330.2012 пункт 5.5.8. | . |
| VI | Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | |
| 6.1. | Ремонт санузла (переоборудование для инвалидов) |  |  |  | 173211,00 | 173211,00 | СП 59.13330.2012 пункт 5.3. |  |
| 6.2. | Установка мнемосхемы туалета на первом этаже. |  | шт. | 1 | 12563,00 | 12563,00 | СП 59.13330.2012 пункт 7.1.8 |  |
| 6.3. | Приобретение и установка зеркала настенного поворотного | ÐÐµÑÐºÐ°Ð»Ð¾ Ð½Ð°ÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¾ÑÐ½Ð¾Ðµ 600Ñ800 - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 1 | 12220,00 | 12220,00 |  |  |
| 6.4. | Приобретение и установка держателя для трости | ÐÐµÑÐ¶Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸ Ð¿Ð»Ð°ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð²ÑÐ¹ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 1 | 215,00 | 215,00 |  |  |
| 6.5. | Приобретение и установка крючка для костылей | ÐÑÑÑÐ¾Ðº Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑÐ»ÐµÐ¹ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
| 6.6. | Приобретение и установка держателя настенного для туалетной бумаги | ÐÐµÑÐ¶Ð°ÑÐµÐ»Ñ ÑÑÐ°Ð»ÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð±ÑÐ¼Ð°Ð³Ð¸ M-FS8060 - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | шт. | 1 | 1400,00 | 1400,00 |  |  |
| 6.7. | Приобретение и установка диспенсера для пенного мыла | ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ | шт. | 1 | 3900,00 | 3900,00 |  |  |
| 6.8. | Приобретение и установка диспенсера для листовых полотенец | ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
| 6.9. | Установка поручня для раковины напольно-настенного для инвалидов | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð´Ð¾Ð² | шт. | 1 | 7300,00 | 7300,00 |  |  |
| 6.10 | Установка поручня опорного | ÐÐ¿Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¸ ÑÑÐ°Ð»ÐµÑÐ° Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾Ð¹ - ÐÐ½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ ÐÐ¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐµÐ´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ´Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | Шт. | 2 | 3500,00 | 7000,00 |  |  |
| VI | Системы информационного обеспечения Филиала Филиала МБДОУ «ДС № 353 г. Челябинска» | | | | | | | |
| 1 | Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ ÑÐµÐ½ÑÐ¾ÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÐ¸Ð¾ÑÐº Ð¾ÐºÑÐ¾Ð¿ÑÑ | шт. | 1 | 187000,00 | 18700,00 |  |  |
|  | Всего : |  |  |  | 1656000,00 | | |  | |